# Lộ trình và hướng dẫn dự án M31

Auto-Label Correction Estimator trên BDD100K

Tài liệu này hướng dẫn nhóm 5 người hoàn thành một bản thử nghiệm M31 trong 10 ngày làm việc. Nhóm xử lý hai nhánh dữ liệu: object detection bằng bounding box và một loại segmentation được chốt ngay ngày đầu. Mỗi thành viên kiểm tra 20 ảnh detection và 20 ảnh segmentation; sau đó các lô được luân chuyển để tạo pre-label, sửa, review và tạo dữ liệu cho M31.

Mục tiêu bàn giao là một demo chạy được trên mẫu nhỏ, có thời gian sửa thực tế, kết quả review, số đo đánh giá và hướng dẫn chạy lại. Kết quả là pilot; không đại diện cho toàn bộ 100.000 ảnh BDD100K.

## M31 làm gì

Detector hoặc model segmentation tạo nhãn dự đoán ban đầu, gọi là pre-label. Người gán nhãn sửa pre-label. M31 nhận thông tin có trước khi sửa và dự đoán ảnh đó sẽ tốn bao nhiêu công hoặc bao nhiêu giây để sửa. Người dùng vẫn quyết định nhãn cuối cùng.

| Thành phần | Nghĩa trong dự án |
| --- | --- |
| Ảnh gốc | Ảnh BDD100K mà nhóm xử lý. |
| Nhãn tham chiếu | Nhãn có sẵn trong BDD100K; dùng sau khi sửa để review. |
| Pre-label | Kết quả model dự đoán trước khi người gán nhãn sửa. |
| Nhãn đã sửa | Kết quả annotator lưu sau khi chỉnh pre-label. |
| Công sửa thật | Thời gian và thao tác annotator đã ghi lại; đây là kết quả M31 cần dự đoán. |

## Kết quả cuối cần có

20 ảnh detection và 20 ảnh segmentation đã kiểm tra cho mỗi thành viên, tổng cộng 100 ảnh mỗi loại.

Pre-label cho các ảnh trong mẫu pilot, file sửa của annotator và log thời gian/thao tác.

M31 chạy được, dự đoán công sửa và có kết quả so sánh với thời gian thực tế.

Demo, README, hướng dẫn dữ liệu và báo cáo nêu rõ quy mô mẫu cùng giới hạn.

| TV1 | Nguyễn Công Thành – 2A202602219 |
| --- | --- |
| TV2 |  |
| TV3 |  |
| TV4 |  |
| TV5 |  |

# 1. Dữ liệu và cách tìm trong archive.zip

Tải archive.zip tại: https://www.kaggle.com/datasets/solesensei/solesensei_bdd100k. Sau khi giải nén, dùng đúng các thư mục dưới đây. Mỗi người chỉ kiểm tra lô được giao; không rà soát toàn bộ dữ liệu.

| Loại | Đường dẫn sau khi giải nén | Cách ghép ảnh với nhãn |
| --- | --- | --- |
| Detection ảnh | bdd100k/images/100k/train/ | Dùng tên ảnh, ví dụ abc.jpg. |
| Detection nhãn | bdd100k_labels_release/bdd100k/labels/bdd100k_labels_images_train.json | Tìm bản ghi có trường name bằng tên ảnh; labels chứa category và box2d. |
| Segmentation ảnh | bdd100k_seg/bdd100k/seg/images/train/ | Ảnh .jpg. |
| Segmentation mask ID | bdd100k_seg/bdd100k/seg/labels/train/ | Cùng tên gốc, hậu tố _train_id.png. |
| Segmentation mask màu | bdd100k_seg/bdd100k/seg/color_labels/train/ | Cùng tên gốc, hậu tố _train_color.png. |

## Ví dụ ghép segmentation

Ảnh:       0004a4c0-d4dff0ad.jpg

Mask ID:   0004a4c0-d4dff0ad_train_id.png

Mask màu:  0004a4c0-d4dff0ad_train_color.png

Một ảnh segmentation chỉ được tính là hợp lệ khi ảnh và mask ID cùng tồn tại. Mask màu có thể dùng để xem trực quan; nhóm giữ cả hai file để không nhầm ảnh với nhãn.

## Chọn đúng 100 ảnh mỗi nhánh để chia lô

Detection: lấy ảnh trong thư mục 100k/train có tên xuất hiện trong trường name của JSON train. Sắp xếp tên A–Z, đánh số 1–100. Nhãn của mỗi ảnh là các mục labels trong cùng bản ghi JSON.

Segmentation: lấy ảnh trong seg/images/train có cả hai mask cùng tên gốc trong seg/labels/train và seg/color_labels/train. Sắp xếp A–Z, đánh số 1–100.

Nếu ảnh lỗi, thiếu nhãn hoặc không khớp, loại ảnh đó và thay bằng ảnh hợp lệ kế tiếp. Ghi lại việc thay thế trong bảng chung.

Không mở JSON detection khổng lồ bằng trình soạn thảo văn bản thông thường nếu máy bị treo. Hãy dùng trình xem/đọc JSON phù hợp hoặc script để tra cứu trường name. Nhóm chỉ cần lập danh sách cho 100 ảnh có nhãn, không cần đọc hết JSON bằng tay.

# 2. Chia 5 lô và phân công kiểm tra ban đầu

Mỗi người nhận 20 ảnh detection và 20 ảnh segmentation. Chia theo số thứ tự trong hai danh sách đã sắp A–Z. Dùng cùng số thứ tự cho hai loại chỉ để dễ chia việc; ảnh detection và segmentation không nhất thiết là cùng một cảnh.

| Người | Detection | Segmentation | Tên lô |
| --- | --- | --- | --- |
| TV1 | Số 1–20 | Số 1–20 | Lô TV1 |
| TV2 | Số 21–40 | Số 21–40 | Lô TV2 |
| TV3 | Số 41–60 | Số 41–60 | Lô TV3 |
| TV4 | Số 61–80 | Số 61–80 | Lô TV4 |
| TV5 | Số 81–100 | Số 81–100 | Lô TV5 |

## Checklist kiểm tra cho từng ảnh

Mở ảnh và xác nhận ảnh không lỗi, không bị cắt hoặc xoay bất thường.

Detection: hiển thị các box từ nhãn tham chiếu; kiểm tra box nằm đúng ảnh, có category và tọa độ hợp lệ.

Segmentation: chồng mask lên ảnh; xác nhận mask đúng ảnh và màu/vùng nhãn hiển thị được.

Ghi tên file ảnh, tên file nhãn, loại tác vụ, kết quả Đạt/Lỗi và ghi chú.

Nếu lỗi, đánh dấu ảnh bị loại, chọn ảnh kế tiếp trong danh sách đã sắp xếp và cập nhật số thứ tự.

## Đầu ra của bước kiểm tra

Mỗi thành viên gửi lại danh sách 40 ảnh đã kiểm tra (20 detection + 20 segmentation), tên file nhãn tương ứng và 2–4 ảnh chụp minh họa. TV2 xác nhận loại segmentation và báo cả nhóm trước khi mọi người tạo pre-label.

## Cấu trúc thư mục cho mỗi lô

Lô-TV1/detection/images/ và Lô-TV1/detection/ground_truth/

Lô-TV1/segmentation/images/, Lô-TV1/segmentation/masks_id/ và Lô-TV1/segmentation/masks_color/

Tạo cấu trúc tương tự cho Lô-TV2 đến Lô-TV5.

Không ghi đè ground_truth; mỗi bước lưu thành file riêng.

# 3. Luân chuyển lô qua các bước

Các bước chạy nối tiếp theo từng lô. Khi một người xác nhận xong lô của mình, chuyển lô ngay cho người tạo pre-label được chỉ định; không đợi cả nhóm hoàn tất kiểm tra.

## Bước A: kiểm tra dữ liệu → tạo pre-label

| Lô do ai kiểm tra | Người tạo pre-label |
| --- | --- |
| TV1 | TV3 |
| TV2 | TV4 |
| TV3 | TV5 |
| TV4 | TV1 |
| TV5 | TV2 |

## Bước B: người tạo pre-label → annotator sửa

| Pre-label do ai tạo | Người sửa |
| --- | --- |
| TV1 | TV5 |
| TV2 | TV1 |
| TV3 | TV2 |
| TV4 | TV3 |
| TV5 | TV4 |

## Bước C: annotator sửa → reviewer

| Người sửa | Người review |
| --- | --- |
| TV1 | TV4 |
| TV2 | TV5 |
| TV3 | TV1 |
| TV4 | TV2 |
| TV5 | TV3 |

## Toàn bộ phần việc theo từng người

| Người | Kiểm tra lô | Tạo pre-label cho lô | Sửa pre-label của | Review bản sửa của |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TV1 | TV1 | TV4 | TV2 | TV3 |
| TV2 | TV2 | TV5 | TV3 | TV4 |
| TV3 | TV3 | TV1 | TV4 | TV5 |
| TV4 | TV4 | TV2 | TV5 | TV1 |
| TV5 | TV5 | TV3 | TV1 | TV2 |

Mỗi thành viên sẽ thấy dữ liệu do người khác chuẩn bị. Điều này giảm việc một người tự tạo, tự sửa và tự đánh giá cùng một sản phẩm.

# 4. Hướng dẫn tạo pre-label

Pre-label là dự đoán ban đầu để người gán nhãn chỉnh. Đây không phải nhãn BDD100K tham chiếu. Nhóm dùng model có sẵn hoặc model fine-tune nhẹ; không huấn luyện detector/segmenter từ đầu trong pilot hai tuần.

## Detection

Nhận ảnh và danh sách ảnh đã kiểm tra của lô được giao.

Chạy detector trên 20 ảnh detection.

Lưu dự đoán box, class và confidence thành file riêng theo định dạng công cụ gán nhãn chấp nhận.

Vẽ box dự đoán lên ít nhất 3 ảnh để kiểm tra tọa độ và class.

Ghi tên model, phiên bản/trọng số nếu biết, lệnh chạy và đường dẫn đầu ra.

## Segmentation

Chỉ chạy loại segmentation mà nhóm đã chốt ngày 1.

Chạy model segmentation trên 20 ảnh segmentation đã chọn.

Lưu mask dự đoán vào thư mục prelabels riêng; không ghi vào thư mục labels của BDD100K.

Chồng mask dự đoán lên ít nhất 3 ảnh để kiểm tra đúng kích thước và đúng ảnh.

Ghi model, cách chạy, định dạng mask và lỗi gặp phải.

## Nếu model không chạy được

Báo nhóm ngay trong ngày, gửi thông báo lỗi và ảnh mẫu. Tiếp tục nhánh còn chạy được; TV1 quyết định giảm phạm vi segmentation, đổi model hoặc dành thời gian hỗ trợ. Không chờ đến cuối tuần mới báo.

# 5. Hướng dẫn sửa pre-label và ghi dữ liệu

Trước khi sửa, nhóm thống nhất cùng một cách tính thời gian: bắt đầu khi annotator mở ảnh để chỉnh và dừng khi lưu xong. Nếu bị gián đoạn, ghi chú; không tự ý cộng thêm thời gian ngoài thao tác sửa.

## Annotator thực hiện

Mở ảnh và pre-label trong công cụ đã thống nhất.

Không mở hoặc xem ground truth trong lúc sửa.

Bắt đầu đồng hồ, chỉnh nhãn cho đúng theo hướng dẫn chung, sau đó dừng đồng hồ khi lưu xong.

Lưu kết quả vào thư mục edited riêng, giữ nguyên pre-label đầu vào.

Điền một dòng log cho mỗi ảnh; không gộp nhiều ảnh vào một thời gian tổng.

## Thông tin ghi cho detection

Thời gian sửa, tính bằng giây.

Số box thêm và số box xóa.

Số box di chuyển/đổi kích thước.

Số class phải đổi.

Ghi chú ngắn nếu gặp lỗi khác.

## Thông tin ghi cho segmentation

Thời gian sửa, tính bằng giây.

Loại thao tác: tô thêm, xóa vùng, đổi class hoặc chỉnh biên mask.

Mức sửa: nhỏ/vừa/lớn theo hướng dẫn nhóm.

Ghi chú lỗi chính nếu mask không đúng hoặc khó sửa.

## Bảng log công sửa

| Cột | Ví dụ/nội dung |
| --- | --- |
| sample_id | TV2_det_003 |
| image_name | Tên file ảnh gốc |
| task_type | detection hoặc segmentation |
| prelabel_path | Đường dẫn file dự đoán ban đầu |
| annotator | Tên người sửa |
| correction_time_sec | Số giây thực tế |
| edits | Box thêm/xóa/sửa hoặc ghi chú mask |
| reviewer_result | Đạt hoặc cần sửa tiếp |
| notes | Gián đoạn, lỗi file hoặc tình huống đặc biệt |

# 6. Review và bảo đảm dữ liệu dùng được

## Reviewer thực hiện

Mở nhãn đã sửa và ground truth của cùng ảnh.

Đối chiếu box/class hoặc mask; ghi đạt/chưa đạt.

Nếu chưa đạt, mô tả lỗi cụ thể: thiếu box, sai class, box lệch, mask thiếu vùng, mask lấn vùng, v.v.

Không ghi đè file annotator. Nếu cần sửa tiếp, yêu cầu annotator tạo phiên bản mới và giữ cả phiên bản cũ.

## Quy tắc dữ liệu quan trọng

Ground truth chỉ dùng sau khi annotator hoàn thành sửa.

Pre-label, edited và ground truth phải là ba file riêng.

Mỗi ảnh có một sample_id duy nhất và ghi rõ người tạo/sửa/review.

Không đưa thời gian sửa hoặc số thao tác sau sửa vào đầu vào M31; đó là đáp án cần dự đoán.

Ghi rõ số lượng mẫu thực tế, ảnh bị loại và lý do.

# 7. Nhóm xây M31 như thế nào

Bạn là TV1 và phụ trách phần kỹ thuật chính của M31. Bắt đầu khi có những dòng log đầu tiên; không cần chờ mọi lô xong mới viết mã.

## Đầu vào gợi ý

| Task | Thông tin có thể biết trước khi sửa |
| --- | --- |
| Detection | Loại task, số box, class, confidence trung bình/thấp nhất, số box confidence thấp nếu model có cung cấp. |
| Segmentation | Loại task, confidence/độ không chắc chắn nếu model xuất ra, số vùng/class, kích thước mask hoặc chỉ số sẵn có. |
| Cả hai | Không dùng thời gian sửa, thao tác sửa, nhãn edited hoặc reviewer result làm input. |

## Cách dựng bản đầu

Tạo baseline đơn giản: dự đoán thời gian bằng trung bình thời gian sửa của tập phát triển.

Tạo M31 bản đầu dùng các đặc trưng pre-label để dự đoán thời gian sửa.

Tách trước khoảng 20% mẫu mỗi task làm tập kiểm tra; không dùng chúng để điều chỉnh M31.

Tính MAE riêng cho detection và segmentation. MAE là trung bình độ lệch tuyệt đối giữa thời gian dự đoán và thời gian thật, tính bằng giây.

So sánh M31 với baseline. Báo kết quả như pilot nếu mẫu nhỏ; không khẳng định đại diện cho toàn bộ BDD100K.

Công thức MAE: trung bình của |thời gian dự đoán − thời gian thực tế| trên các ảnh kiểm tra.

## Đầu ra kỹ thuật của bạn

Mã M31 chạy được với file log/pre-label.

Bảng predicted_time_sec và actual_time_sec trên tập kiểm tra.

MAE riêng cho detection và segmentation, kèm baseline.

Demo hiển thị pre-label và thời gian công sửa dự đoán.

Mô tả giới hạn, ví dụ lượng mẫu nhỏ hoặc confidence không có sẵn.

# 8. Lịch thực hiện trong 10 ngày làm việc

| Ngày | Cả nhóm làm gì | Bạn/TV1 làm gì | Mốc bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chia 5 lô; mọi người bắt đầu kiểm tra 20 ảnh detection + 20 ảnh segmentation. TV2 xác nhận loại segmentation. | Chốt mục tiêu M31, tạo bảng theo dõi và bắt đầu Lô TV1. | Danh sách ảnh/mask hợp lệ và task segmentation đã chọn. |
| 2 | Tiếp tục kiểm tra; lô xong chuyển cho người tạo pre-label theo bảng luân chuyển. | Kiểm tra ảnh/nhãn Lô TV1; cài khung đọc sample log. | Các lô đầu đã xác nhận và có người nhận tiếp. |
| 3 | Tạo pre-label detection/segmentation; mở thử và ghi lỗi. | Tạo pre-label cho Lô TV4; xác nhận định dạng lưu. | Pre-label mẫu hiển thị được. |
| 4 | Tiếp tục pre-label; annotator bắt đầu sửa lô đầu đã có dự đoán. | Hỗ trợ xử lý lỗi, nhận log đầu tiên. | Ảnh sửa đầu tiên có thời gian thật. |
| 5 | Sửa pre-label song song; reviewer bắt đầu kiểm tra các ảnh đã sửa. | Tạo baseline thời gian trung bình, chuẩn bị M31. | Có log và review cho lô đầu. |
| 6 | Hoàn thành phần lớn sửa nhãn; kiểm tra log thiếu trường. | Huấn luyện/thử M31 bản đầu trên phần phát triển. | Bảng dữ liệu đủ trường, không có ground truth trong input. |
| 7 | Hoàn tất review và bổ sung bản sửa cần thiết. | Đánh giá bản đầu trên tập giữ riêng. | MAE và so sánh baseline sơ bộ. |
| 8 | Kiểm thử luồng end-to-end cho cả hai task. | Sửa lỗi tích hợp và chuẩn bị demo. | Demo chạy trên mẫu detection và segmentation. |
| 9 | Cả nhóm diễn tập demo và kiểm tra tài liệu. | Hoàn thiện báo cáo kết quả, giới hạn và hướng dẫn. | Bản ứng viên bàn giao. |
| 10 | Kiểm tra lại file, README và trình bày. | Chốt mã, kết quả và demo M31. | Gói bàn giao cuối. |

# 9. Bảng theo dõi nhóm và quy tắc chuyển giao

Tạo một bảng dùng chung và cập nhật mỗi khi một bước xong. Mỗi hàng ứng với một ảnh, không phải một lô.

| Trường theo dõi | Ghi gì |
| --- | --- |
| sample_id | Ví dụ TV1_det_001 hoặc TV4_seg_018. |
| image_name / image_path | Tên và đường dẫn ảnh gốc. |
| gt_path | Đường dẫn JSON/mask tham chiếu. |
| data_check_by / check_status | Người kiểm tra; đạt/lỗi; ghi chú. |
| prelabel_by / prelabel_path | Người chạy model và đường dẫn dự đoán. |
| annotator / edited_path | Người sửa và đường dẫn bản đã sửa. |
| correction_time_sec / edits | Thời gian và thao tác sửa. |
| reviewer / review_status | Người review; đạt/chưa đạt; lỗi. |
| M31_prediction / split | Dự đoán thời gian và tập develop/test. |

## Quy tắc chuyển giao

Người gửi cập nhật bảng trước khi chuyển file.

Người nhận xác nhận đã mở được ảnh và nhãn trong ngày nhận.

Không đổi tên ảnh gốc; nếu cần đổi tên file đầu ra, giữ sample_id và ghi đường dẫn mới.

Nếu một công đoạn bị kẹt hơn nửa ngày, báo nhóm và tiếp tục nhánh còn chạy được.

# 10. Demo, đóng gói và tiêu chí hoàn thành

## Luồng demo

Chọn một ảnh detection hoặc segmentation từ mẫu pilot.

Hiển thị ảnh cùng pre-label do model tạo.

Hiển thị M31 dự đoán thời gian/mức công sửa.

Mở bản nhãn đã sửa và cho thấy thời gian thực tế.

Hiển thị kết quả review và vị trí ảnh trong bảng số liệu.

## Gói bàn giao

Mã nguồn M31 và mã tạo/đọc pre-label.

README: cài đặt, cấu trúc thư mục, cách chạy detection, segmentation và M31.

Mẫu dữ liệu nhỏ được phép chia sẻ; không sao chép toàn bộ archive vào repository.

Bảng log ẩn thông tin không cần thiết, kết quả review và cách chia tập develop/test.

Báo cáo gồm số lượng ảnh, MAE, baseline, giới hạn và ảnh demo.

Ghi rõ model/weights và thư viện dùng để tái tạo pre-label.

## Checklist trước khi nộp

Có 20 ảnh detection và 20 ảnh segmentation đã kiểm tra cho mỗi người hoặc ghi rõ số mẫu thực tế nếu thiếu.

Pre-label, edited và ground truth được lưu riêng, ghép đúng bằng sample_id.

Annotator không thấy ground truth trước khi sửa.

M31 chỉ dùng thông tin có trước khi sửa để dự đoán.

Kết quả detection và segmentation được báo cáo riêng.

Một thành viên khác làm theo README và chạy được demo.

M31 được xem là hoàn thành trong phạm vi pilot khi nhóm có thể chạy trọn luồng trên mẫu nhỏ, ghi được thời gian sửa thật, đối chiếu được chất lượng nhãn và báo cáo được kết quả M31 cùng giới hạn của phép thử.

# Phân lô ảnh M31

Danh sách lấy trực tiếp từ `archive.zip`. Đã đối chiếu 100 ảnh detection với trường `name` trong JSON train và 100 ảnh segmentation với cả mask ID lẫn mask màu. Archive gốc không bị thay đổi; danh sách này chỉ chỉ đường dẫn và tên file

## Đường dẫn chung

- Detection images: `bdd100k/bdd100k/images/100k/train/`

- Detection GT JSON: `bdd100k_labels_release/bdd100k/labels/bdd100k_labels_images_train.json`; tìm bản ghi có `name` bằng tên ảnh, box nằm trong `labels[].box2d`.

- Segmentation images: `bdd100k_seg/bdd100k/seg/images/train/`

- Segmentation GT mask ID: `bdd100k_seg/bdd100k/seg/labels/train/{stem}_train_id.png`

- Segmentation GT mask màu: `bdd100k_seg/bdd100k/seg/color_labels/train/{stem}_train_color.png`

Cách chọn: detection lấy 100 bản ghi đầu tiên đọc được trong JSON train có ảnh tương ứng trong thư mục 100k/train, rồi sắp tên A–Z. Segmentation lấy 100 tên A–Z đầu tiên có đủ ảnh, mask ID và mask màu. Mỗi thành viên nhận số thứ tự giống nhau ở hai danh sách: 20 ảnh detection và 20 ảnh segmentation. Với segmentation, `{stem}` là tên ảnh bỏ phần `.jpg`. Đã xác nhận cặp file tồn tại trong archive; các thành viên vẫn cần mở ảnh và nhãn để kiểm tra trực quan trước khi tạo pre-label.

## TV1 — Lô 1

**Detection — thứ tự 1–20:**

1. `002b485a-3f6603f2.jpg`

2. `003c4a61-52588960.jpg`

3. `0048f391-2c5344eb.jpg`

4. `0048f391-eae6a189.jpg`

5. `008d2a0a-ac995caf.jpg`

6. `0090c713-683fc99a.jpg`

7. `0096bcca-42d2702c.jpg`

8. `00c4c672-26d36ad8.jpg`

9. `01460ec4-a1d65b66.jpg`

10. `01460ec4-ae03e419.jpg`

11. `014e76d7-afb481a3.jpg`

12. `01a54273-6df5e1d3.jpg`

13. `01ad8d8a-49bb0c93.jpg`

14. `01c5cd64-192464e1.jpg`

15. `01ebc74a-5c69af71.jpg`

16. `02172d82-354cb4fd.jpg`

17. `021a0cdd-d147efa6.jpg`

18. `02269962-0e3f5114.jpg`

19. `0226f407-491ed238.jpg`

20. `027f59e6-ef850020.jpg`

**Segmentation — thứ tự 1–20:**

1. `0004a4c0-d4dff0ad.jpg` — mask ID: `0004a4c0-d4dff0ad_train_id.png` — mask màu: `0004a4c0-d4dff0ad_train_color.png`

2. `00054602-3bf57337.jpg` — mask ID: `00054602-3bf57337_train_id.png` — mask màu: `00054602-3bf57337_train_color.png`

3. `00067cfb-e535423e.jpg` — mask ID: `00067cfb-e535423e_train_id.png` — mask màu: `00067cfb-e535423e_train_color.png`

4. `00091078-59817bb0.jpg` — mask ID: `00091078-59817bb0_train_id.png` — mask màu: `00091078-59817bb0_train_color.png`

5. `0010bf16-a457685b.jpg` — mask ID: `0010bf16-a457685b_train_id.png` — mask màu: `0010bf16-a457685b_train_color.png`

6. `001b428f-059bac33.jpg` — mask ID: `001b428f-059bac33_train_id.png` — mask màu: `001b428f-059bac33_train_color.png`

7. `001c2a14-c7138401.jpg` — mask ID: `001c2a14-c7138401_train_id.png` — mask màu: `001c2a14-c7138401_train_color.png`

8. `0024b742-acbefa1a.jpg` — mask ID: `0024b742-acbefa1a_train_id.png` — mask màu: `0024b742-acbefa1a_train_color.png`

9. `0027eed2-09c90000.jpg` — mask ID: `0027eed2-09c90000_train_id.png` — mask màu: `0027eed2-09c90000_train_color.png`

10. `0027eed2-09c90001.jpg` — mask ID: `0027eed2-09c90001_train_id.png` — mask màu: `0027eed2-09c90001_train_color.png`

11. `0027eed2-60fb0001.jpg` — mask ID: `0027eed2-60fb0001_train_id.png` — mask màu: `0027eed2-60fb0001_train_color.png`

12. `0027eed2-815a0000.jpg` — mask ID: `0027eed2-815a0000_train_id.png` — mask màu: `0027eed2-815a0000_train_color.png`

13. `0027eed2-815a0001.jpg` — mask ID: `0027eed2-815a0001_train_id.png` — mask màu: `0027eed2-815a0001_train_color.png`

14. `0027eed2-a6630000.jpg` — mask ID: `0027eed2-a6630000_train_id.png` — mask màu: `0027eed2-a6630000_train_color.png`

15. `0027eed2-a6630001.jpg` — mask ID: `0027eed2-a6630001_train_id.png` — mask màu: `0027eed2-a6630001_train_color.png`

16. `002a3213-ab7f6730.jpg` — mask ID: `002a3213-ab7f6730_train_id.png` — mask màu: `002a3213-ab7f6730_train_color.png`

17. `002bf392-acddbad2.jpg` — mask ID: `002bf392-acddbad2_train_id.png` — mask màu: `002bf392-acddbad2_train_color.png`

18. `002d467e-00000000.jpg` — mask ID: `002d467e-00000000_train_id.png` — mask màu: `002d467e-00000000_train_color.png`

19. `003571f2-f2848ebd.jpg` — mask ID: `003571f2-f2848ebd_train_id.png` — mask màu: `003571f2-f2848ebd_train_color.png`

20. `003ddde7-36ee8299.jpg` — mask ID: `003ddde7-36ee8299_train_id.png` — mask màu: `003ddde7-36ee8299_train_color.png`

## TV2 — Lô 2

**Detection — thứ tự 21–40:**

21. `02982dfe-1dd674e5.jpg`

22. `02995fe4-1e0fc944.jpg`

23. `02a0aa2f-0ba5cdab.jpg`

24. `02a0f142-c9c4b7d5.jpg`

25. `02ae4a52-e4715e65.jpg`

26. `02d91e68-dffa6840.jpg`

27. `03164aef-abe781b9.jpg`

28. `036f3b5f-ee1521de.jpg`

29. `03b8bba0-73b58cc3.jpg`

30. `04433ba1-ff80ef56.jpg`

31. `04488604-72f099d0.jpg`

32. `044c6e60-4826118b.jpg`

33. `0482d45a-7f2f06ba.jpg`

34. `04ce1444-39056242.jpg`

35. `05584a52-730a88df.jpg`

36. `0573beee-2e0c3c4d.jpg`

37. `05a93853-0d9f37e7.jpg`

38. `05ce9fd0-0572fbc3.jpg`

39. `0610bc6f-aa7d796b.jpg`

40. `06238b9d-364b8d6a.jpg`

**Segmentation — thứ tự 21–40:**

21. `004071a4-049be89b.jpg` — mask ID: `004071a4-049be89b_train_id.png` — mask màu: `004071a4-049be89b_train_color.png`

22. `00495359-1d04dd8a.jpg` — mask ID: `00495359-1d04dd8a_train_id.png` — mask màu: `00495359-1d04dd8a_train_color.png`

23. `004af474-00000000.jpg` — mask ID: `004af474-00000000_train_id.png` — mask màu: `004af474-00000000_train_color.png`

24. `004fd763-ad4c2b9c.jpg` — mask ID: `004fd763-ad4c2b9c_train_id.png` — mask màu: `004fd763-ad4c2b9c_train_color.png`

25. `005bb196-00000000.jpg` — mask ID: `005bb196-00000000_train_id.png` — mask màu: `005bb196-00000000_train_color.png`

26. `005c4fd3-cb4d49cf.jpg` — mask ID: `005c4fd3-cb4d49cf_train_id.png` — mask màu: `005c4fd3-cb4d49cf_train_color.png`

27. `0066b72f-974f6883.jpg` — mask ID: `0066b72f-974f6883_train_id.png` — mask màu: `0066b72f-974f6883_train_color.png`

28. `006a7635-c42f9f97.jpg` — mask ID: `006a7635-c42f9f97_train_id.png` — mask màu: `006a7635-c42f9f97_train_color.png`

29. `0096bcca-c2027ec4.jpg` — mask ID: `0096bcca-c2027ec4_train_id.png` — mask màu: `0096bcca-c2027ec4_train_color.png`

30. `00a360bd-27ccb1dd.jpg` — mask ID: `00a360bd-27ccb1dd_train_id.png` — mask màu: `00a360bd-27ccb1dd_train_color.png`

31. `00a395fe-d60c0b47.jpg` — mask ID: `00a395fe-d60c0b47_train_id.png` — mask màu: `00a395fe-d60c0b47_train_color.png`

32. `00a7ef03-00000000.jpg` — mask ID: `00a7ef03-00000000_train_id.png` — mask màu: `00a7ef03-00000000_train_color.png`

33. `00a9cd6b-b39be004.jpg` — mask ID: `00a9cd6b-b39be004_train_id.png` — mask màu: `00a9cd6b-b39be004_train_color.png`

34. `00aad4a0-ee8135fe.jpg` — mask ID: `00aad4a0-ee8135fe_train_id.png` — mask màu: `00aad4a0-ee8135fe_train_color.png`

35. `00ad8a92-c4851839.jpg` — mask ID: `00ad8a92-c4851839_train_id.png` — mask màu: `00ad8a92-c4851839_train_color.png`

36. `00bc0319-94afabc2.jpg` — mask ID: `00bc0319-94afabc2_train_id.png` — mask màu: `00bc0319-94afabc2_train_color.png`

37. `00cc68dd-3d50a55f.jpg` — mask ID: `00cc68dd-3d50a55f_train_id.png` — mask màu: `00cc68dd-3d50a55f_train_color.png`

38. `00d1c9e3-a7a7075f.jpg` — mask ID: `00d1c9e3-a7a7075f_train_id.png` — mask màu: `00d1c9e3-a7a7075f_train_color.png`

39. `00d79c0a-23bea078.jpg` — mask ID: `00d79c0a-23bea078_train_id.png` — mask màu: `00d79c0a-23bea078_train_color.png`

40. `00d79c0a-23befe54.jpg` — mask ID: `00d79c0a-23befe54_train_id.png` — mask màu: `00d79c0a-23befe54_train_color.png`

## TV3 — Lô 3

**Detection — thứ tự 41–60:**

41. `06687ca4-d3f8f800.jpg`

42. `0675f404-5d0dcb6e.jpg`

43. `068fa72c-06df5852.jpg`

44. `070a98e1-cfdf0029.jpg`

45. `07184fbb-33a15da2.jpg`

46. `071c7a20-524d2e74.jpg`

47. `072819f3-efb329f9.jpg`

48. `072c1503-ff476128.jpg`

49. `0739a8ae-7098f8b5.jpg`

50. `0778f573-ec85d34b.jpg`

51. `07b5edf7-e4c83fc5.jpg`

52. `07e49e2a-08324f2c.jpg`

53. `080ab9ec-8b8c4867.jpg`

54. `0814c9ab-92e16892.jpg`

55. `081568f6-42584aaf.jpg`

56. `083bc808-43718f9d.jpg`

57. `08ad7534-57392f9d.jpg`

58. `08c88de6-0919fd52.jpg`

59. `08d439aa-43ab5cc0.jpg`

60. `099d8913-a6af05ae.jpg`

**Segmentation — thứ tự 41–60:**

41. `00d8944b-e157478b.jpg` — mask ID: `00d8944b-e157478b_train_id.png` — mask màu: `00d8944b-e157478b_train_color.png`

42. `00de5508-00000000.jpg` — mask ID: `00de5508-00000000_train_id.png` — mask màu: `00de5508-00000000_train_color.png`

43. `00de601c-858a8a8d.jpg` — mask ID: `00de601c-858a8a8d_train_id.png` — mask màu: `00de601c-858a8a8d_train_color.png`

44. `00e69ee0-9656df95.jpg` — mask ID: `00e69ee0-9656df95_train_id.png` — mask màu: `00e69ee0-9656df95_train_color.png`

45. `00e76cc5-a03dbf48.jpg` — mask ID: `00e76cc5-a03dbf48_train_id.png` — mask màu: `00e76cc5-a03dbf48_train_color.png`

46. `00e9be89-00000015.jpg` — mask ID: `00e9be89-00000015_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00000015_train_color.png`

47. `00e9be89-00000100.jpg` — mask ID: `00e9be89-00000100_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00000100_train_color.png`

48. `00e9be89-00000105.jpg` — mask ID: `00e9be89-00000105_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00000105_train_color.png`

49. `00e9be89-00000110.jpg` — mask ID: `00e9be89-00000110_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00000110_train_color.png`

50. `00e9be89-00000115.jpg` — mask ID: `00e9be89-00000115_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00000115_train_color.png`

51. `00e9be89-00000120.jpg` — mask ID: `00e9be89-00000120_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00000120_train_color.png`

52. `00e9be89-00000125.jpg` — mask ID: `00e9be89-00000125_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00000125_train_color.png`

53. `00e9be89-00000130.jpg` — mask ID: `00e9be89-00000130_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00000130_train_color.png`

54. `00e9be89-00000135.jpg` — mask ID: `00e9be89-00000135_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00000135_train_color.png`

55. `00e9be89-00000140.jpg` — mask ID: `00e9be89-00000140_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00000140_train_color.png`

56. `00e9be89-00000145.jpg` — mask ID: `00e9be89-00000145_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00000145_train_color.png`

57. `00e9be89-00000150.jpg` — mask ID: `00e9be89-00000150_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00000150_train_color.png`

58. `00e9be89-00000160.jpg` — mask ID: `00e9be89-00000160_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00000160_train_color.png`

59. `00e9be89-00000165.jpg` — mask ID: `00e9be89-00000165_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00000165_train_color.png`

60. `00e9be89-00000175.jpg` — mask ID: `00e9be89-00000175_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00000175_train_color.png`

## TV4 — Lô 4

**Detection — thứ tự 61–80:**

61. `09a1bb0d-8acc7b23.jpg`

62. `09ac7416-5a77d689.jpg`

63. `09ae20d2-8d68f87a.jpg`

64. `09bde9c2-2b5493a6.jpg`

65. `0a0c3694-9572f64f.jpg`

66. `0a3742fd-f5b34c67.jpg`

67. `0a4ef631-6a2cae37.jpg`

68. `0a4fd219-3d34b17c.jpg`

69. `0a557632-bf00da5f.jpg`

70. `0a57a646-4f1ee91b.jpg`

71. `0a6966b1-ee9ded94.jpg`

72. `0a70b8c5-05f892e4.jpg`

73. `0a8aa157-907adcff.jpg`

74. `0a9fa6b4-51db4df5.jpg`

75. `0abdc803-ee7ab185.jpg`

76. `0b01ca80-852faffa.jpg`

77. `0b08c1ce-c8ad666b.jpg`

78. `0b426da1-d4116b83.jpg`

79. `0b6c3c8a-0861ada0.jpg`

80. `0b7b613f-aca8634e.jpg`

**Segmentation — thứ tự 61–80:**

61. `00e9be89-00000190.jpg` — mask ID: `00e9be89-00000190_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00000190_train_color.png`

62. `00e9be89-00001000.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001000_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001000_train_color.png`

63. `00e9be89-00001005.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001005_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001005_train_color.png`

64. `00e9be89-00001010.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001010_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001010_train_color.png`

65. `00e9be89-00001015.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001015_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001015_train_color.png`

66. `00e9be89-00001020.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001020_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001020_train_color.png`

67. `00e9be89-00001025.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001025_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001025_train_color.png`

68. `00e9be89-00001030.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001030_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001030_train_color.png`

69. `00e9be89-00001035.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001035_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001035_train_color.png`

70. `00e9be89-00001040.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001040_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001040_train_color.png`

71. `00e9be89-00001045.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001045_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001045_train_color.png`

72. `00e9be89-00001050.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001050_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001050_train_color.png`

73. `00e9be89-00001055.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001055_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001055_train_color.png`

74. `00e9be89-00001060.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001060_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001060_train_color.png`

75. `00e9be89-00001065.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001065_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001065_train_color.png`

76. `00e9be89-00001070.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001070_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001070_train_color.png`

77. `00e9be89-00001075.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001075_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001075_train_color.png`

78. `00e9be89-00001080.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001080_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001080_train_color.png`

79. `00e9be89-00001090.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001090_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001090_train_color.png`

80. `00e9be89-00001095.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001095_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001095_train_color.png`

## TV5 — Lô 5

**Detection — thứ tự 81–100:**

81. `0b833acc-8f627b72.jpg`

82. `0bd143f9-c7d0cfdd.jpg`

83. `0bdf6421-0cca8ba2.jpg`

84. `0bf2ff3e-62c584e1.jpg`

85. `0bfe1704-2b4ce1f2.jpg`

86. `0c0c2d36-1ead07b3.jpg`

87. `0cb98c04-13604dd3.jpg`

88. `0cbcfce7-bc97fd91.jpg`

89. `0cccba64-e38d7dd3.jpg`

90. `0cdd0b65-7f73759a.jpg`

91. `0cf7b3ad-55395104.jpg`

92. `0cfd4cb3-ab95b0f3.jpg`

93. `0d1fc580-6192f7bd.jpg`

94. `0d1fc580-792c5f0f.jpg`

95. `0d451a8d-5c04e750.jpg`

96. `0d85fdb3-b3a1ceb7.jpg`

97. `0e2511a1-0a336015.jpg`

98. `0e48b61d-831f1846.jpg`

99. `0e6671dd-f4382d9a.jpg`

100. `0e6d508b-c0f521b7.jpg`

**Segmentation — thứ tự 81–100:**

81. `00e9be89-00001100.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001100_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001100_train_color.png`

82. `00e9be89-00001105.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001105_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001105_train_color.png`

83. `00e9be89-00001115.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001115_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001115_train_color.png`

84. `00e9be89-00001125.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001125_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001125_train_color.png`

85. `00e9be89-00001130.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001130_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001130_train_color.png`

86. `00e9be89-00001135.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001135_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001135_train_color.png`

87. `00e9be89-00001140.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001140_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001140_train_color.png`

88. `00e9be89-00001150.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001150_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001150_train_color.png`

89. `00e9be89-00001155.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001155_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001155_train_color.png`

90. `00e9be89-00001160.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001160_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001160_train_color.png`

91. `00e9be89-00001165.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001165_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001165_train_color.png`

92. `00e9be89-00001170.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001170_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001170_train_color.png`

93. `00e9be89-00001175.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001175_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001175_train_color.png`

94. `00e9be89-00001180.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001180_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001180_train_color.png`

95. `00e9be89-00001185.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001185_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001185_train_color.png`

96. `00e9be89-00001190.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001190_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001190_train_color.png`

97. `00e9be89-00001195.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001195_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001195_train_color.png`

98. `00e9be89-00001200.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001200_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001200_train_color.png`

99. `00e9be89-00001205.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001205_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001205_train_color.png`

100. `00e9be89-00001210.jpg` — mask ID: `00e9be89-00001210_train_id.png` — mask màu: `00e9be89-00001210_train_color.png`

## Khi một file không mở được

Đừng đổi file của người khác. Ghi tên file lỗi vào bảng chung và thay bằng ảnh kế tiếp trong danh sách hợp lệ chưa được dùng; cập nhật lại số thứ tự và báo cả nhóm. Giữ ground truth riêng, không đưa cho annotator xem khi đang sửa pre-label.